Курсов проект – Куриерска фирма

1. План за работа
2. От първа до трета седмица – Use Case диаграми.
3. От трета до четвърта седмица – проектиране на база данни,графичен дизайн и бизнес логика, концептуален модел на базата данни.
4. От четвърта до шеста седмица – реализация на базата от данни.
5. От шеста до осма седмица – реализация на слоя за работа с базата данни,Class диаграми.
6. От осма до десета седмица – реализация на бизнес логика и графичен интерфейс,Sequence диаграми.
7. От десета до двайнаста седмица – реализация на модул за регистриране на събития в системата.
8. Разпределение на работа
9. Use Case диаграма – Божидар
10. Class диаграма – Ангел
11. Проектиране на база данни и бизнес логика – Божидар
12. Проектиране на графичен дизайн и концептуален модел – Ангел
13. Реализация на базата от данни – групова работа.
14. Реализация на слоя за работа с базата данни – групова работа.
15. Реализация на модул за регистриране на събития в системата – групова работа
16. Реализация на бизнес логика – Ангел
17. Реализяция на графичен интерфейс – Божидар.